ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧИШМИНСКИЙ ПОССОВЕТ»

| Наименование Программы | «Комплексное развитие территории Городского поселения Чишминский поссовет» на 2015-2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации. - Гражданский кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Правила благоустройства и санитарного содержания территории Городского поселения Чишминский поссовет, утвержденные решением Совета Городского поселения Чишминский поссовет от 20.03.2009 г. № 22. - Положение «О порядке сбора и вывоза мусора, отходов производства и потребления на территории Городского поселения Чишминский поссовет, утвержденное решением Совета городского поселения Чишминский поссовет от 30.08.2013 г. № 38. - Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». - Постановление Администрации Городского поселения Чишминский поссовет №129 от 07.04.2016 г. «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан. |
| Заказчик программы | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет |
| Разработчик программы | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет |
| Основные исполнители программы | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет; жилищно-коммунальные предприятия и организации; иные предприятия и организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией Программы |
| Сроки реализации | 2015-2020 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели программы: - создание комфортных условий жизнедеятельности в городском поселении; - повышение комфортности и безопасности проживания населения поселения; - обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения, повышение устойчивости транспортной системы; - обеспечения пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории городского поселения; - улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - обеспеченность населения городского поселения жилым фондом; - обеспечение деятельности и функций Администрации Городского поселения Чишминский поссовет по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий; - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения; - комплексное решение проблемы обеспечения населения Городского поселения Чишминский поссовет дорожной сетью и объектами транспортной инфраструктуры, достижение соответствия среды проживания современным требованиям; - повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортной системы городского поселения путем последовательного развития транспортной инфраструктуры; - улучшение экологического состояния населенных пунктов Городского поселения Чишминский поссовет; - устойчивого и эффективного функционирования существующих, а также вновь создаваемых объектов транспортной инфраструктуры расположенных на территории Городского поселения Чишминский поссовет; - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского поселения Чишминский поссовет: обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда их финансирование, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - Создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского поселения Чишминский поссовет: обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту, объектов уличного освещения, внешнего благоустройства, их финансирование с целью обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории, обеспечение чистоты и порядка, повышение эстетической выразительности и безопасности объектов благоустройства. - создание благоприятной культурной среды для воспитания будущего поколения; - обеспечение культурного обслуживания населения Чишминского района; - с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; - обеспечение эффективной работы муниципального учреждения культуры; - повышение эффективности использования земельных ресурсов в Городском поселении Чишминский поссовет. Задачи программы: - развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры; - сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры; - содействие развитию системы пассажирских перевозок; - приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения; - координация усилий всех субъектов оказания помощи, в целях повышения эффективности социальной поддержки; - повышение эффективности решения проблем местного сообщества через развитие социального партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации; - обеспечения комплексной безопасности населения, критически важных объектов и объектов инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера; - разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства на территории Городского поселения Чишминский поссовет с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей; - обеспечение надлежащего содержания дорожной сети; - проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог; - улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог Городского поселения Чишминский поссовет; - совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения; - повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации; - снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий; - создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства; - создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа населения к местам проживания, социальным и коммерческим объектам, местам досуга и отдыха путем увеличения пропускной способности существующих дорог и улиц, строительства новых участков дорог общего пользования, организации тротуаров и пешеходных дорожек; - улучшение экологического и санитарного состояния населенных пунктов Городского поселения Чишминский поссовет путем создания организованных ливнестоков вдоль дорог и строительства очистных сооружений ливневой канализации; - повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на комплекс мероприятий по транспортному обеспечению территории Городского поселения Чишминский поссовет; - организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда; - улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; - рациональное и эффективное использование средств; - разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом; - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан; - организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов уличного освещения и внешнего благоустройства; - повышение качества услуг по содержанию мест захоронения и обеспечение соблюдения санитарных норм на территории кладбищ; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Городского поселения Чишминский поссовет; - улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; - рациональное и эффективное использование средств; - реконструкция существующих объектов благоустройства, размещение и строительство новых объектов благоустройства; - приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов благоустройства и дальнейшее их содержание; - проведение месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории Городского поселения Чишминский поссовет; - систематичное привлечение организаций и предприятий к благоустройству, путем проведения конкурсов по благоустройству предприятий и организаций различных форм собственности; - организация кинопоказа современных фильмов идти в ногу со временем то есть на уровне городских кинотеатров; - организация досуга населения Чишминского района; - приведение в соответствие с требованиями земельного законодательства земельных отношений; - упорядочение земельных отношений в границах Городского поселения Чишминский поссовет; - создание условий для увеличения социального, инвестиционного, производственного потенциала земли в целях экономического роста городского поселения. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и функций органов местного самоуправления Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район» на 2015-2020 годы; Подпрограмма 2. «Модернизация, развитие и содержание дорожного хозяйства на территории Городского поселения Чишминский поссовет» на 2015-2020 годы; Подпрограмма 3. «Жилищно-коммунальное хозяйство территории Городского поселения Чишминский поссовет» на 2015-2020 годы; Подпрограмма 4. «Благоустройство территории Городского поселения Чишминский поссовет» на 2015-2020 годы; Подпрограмма 5. Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии на 2015-2020 годы. Подпрограмма 6. «Проведение землеустроительных мероприятий на территории Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район» на 2015-2020 годы. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов; - доля освоенных средств резервного фонда городского поселения Чишминский поссовет; - доля межбюджетных трансфертов, в связи с передачей полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений, в общем объеме расходов; - расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя городского поселения; - количество утвержденных муниципальных правовых актов; - доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов; - протяженность дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км; - протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования, км; - доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования, %; - доля площади механизированной летней и зимней уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей площади дорог; - степень износа объектов коммунальной инфраструктуры; - доля водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене; - ремонт систем водоснабжения и водоотведения; - протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения; - количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений; - доля площади летней ручной уборки от общей площади мест общего пользования, %; - доля расходов на благоустройство в общем объеме расходов бюджета городского поселения, %; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов; - повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов; - озеленение, содержание зеленных насаждений общего пользования; - организация и содержание мест захоронения; - количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных сетей наружного освещения; - количество замененных светильников и других элементов системы освещения; - расширение доступности услуг по кинопоказу и кинообслуживанию населения; - количественный и качественный охват населения продукцией кинематографа; - повышение доступности, популярности кинематографии, усиление социальной направленности мероприятий, повышение роли кино в организации досуга населения, в воспитательной работе с детьми и молодежью, улучшение качества кинообслуживания населения; - наличие обновленного топографического материала к 2015 году; - общее количество земельных участков, зарегистрированных в собственность городского поселения; - количество сформированных земельных участков с целью выставления на аукционы для индивидуального жилищного строительства. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 359258,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год –69 717,0тыс. рублей; в т.ч. бюджет ГП –56 400,6тыс. рублей; бюджет РБ – 13 316,4 тыс. рублей. 2016 год – 81 865,5тыс. рублей; в т.ч. бюджет ГП –65 674,1тыс. рублей; бюджет РБ – 16 191,4тыс. рублей 2017 год –72 496,1тыс. рублей; в т.ч. бюджет ГП –54 559,2тыс. рублей бюджет РБ – 17 936,9тыс. рублей; 2018 год – 57113,8 тыс. рублей; в т.ч. бюджет ГП –48643,0тыс. рублей; бюджет РБ – 2413,8 тыс. рублей; бюджет МР – 6057,0 тыс. рублей; 2019 год – 40227,1 тыс. рублей; в т.ч. бюджет ГП – 40227,1 тыс. рублей. 2020 год – 39676,1 тыс. рублей; в т.ч. бюджет ГП – 39676,1 тыс. рублей. Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.сhishmy.info.ru |

ПОДПРОГРАММА 1.

«Обеспечение деятельности и функций органов местного самоуправления городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район»

на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Обеспечение деятельности и функций Администрации Городского поселения Чишминский поссовет по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечить деятельность Администрации Городского поселения Чишминский поссовет |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов. - Доля освоенных средств резервного фонда Городского поселения Чишминский поссовет. - Доля межбюджетных трансфертов, в связи с передачей полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений, в общем объеме расходов. - Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя городского поселения. - Количество утвержденных муниципальных правовых актов. - Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 года без деления на этапы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета городского поселения составит 43211,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год- 13 782,2тыс. руб., в т.ч. бюджет ГП – 13 782,2 тыс. руб.; 2016 год – 11 843,5тыс. руб., в т.ч. бюджет ГП – 11 843,5тыс. руб.; 2017 год –12 665,6 тыс. в т.ч. бюджет ГП – 12 665,6тыс. руб.; 2018 год –4471,2 тыс. в т.ч. бюджет ГП –4471,2 тыс. руб.; 2019 год –224,4 тыс. в т.ч. бюджет ГП–224,4 тыс. руб.; 2020 год –224,4 тыс. в т.ч. бюджет ГП – 224,4 тыс. руб. Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность Администрации Городского поселения Чишминский поссовет. В результате реализации подпрограммы к 2019 году предполагается: - снизить долю расходов на содержание аппарата управления городского поселения к общему объему собственных доходов на 5 %, в том числе: в 2015 году на 5 % в 2016 году на 5 % в 2017 году на 5 % в 2018 году на 5 % |

ПОДПРОГРАММА 2.

«Модернизация, развитие и содержание дорожного хозяйства на территории

Городского поселения Чишминский поссовет» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

| Разработчик подпрограммы | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | - Комплексное решение проблемы обеспечения населения Городского поселения Чишминский поссовет дорожной сетью и объектами транспортной инфраструктуры, достижение соответствия среды проживания современным требованиям; - Повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортной системы городского поселения путем последовательного развития транспортной инфраструктуры; - Улучшение экологического состояния населенных пунктов Городского поселения Чишминский поссовет; - Устойчивого и эффективного функционирования существующих, а также вновь создаваемых объектов транспортной инфраструктуры расположенных на территории Городского поселения Чишминский поссовет; - Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. |
| Основные задачи подпрограммы | - Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети. - Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог. - Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог Городского поселения Чишминский поссовет. - Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения. - Повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации. - Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий. - Создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства. - Создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа населения к местам проживания, социальным и коммерческим объектам, местам досуга и отдыха путем увеличения пропускной способности существующих дорог и улиц, строительства новых участков дорог общего пользования, организации тротуаров и пешеходных дорожек; - Улучшение экологического и санитарного состояния населенных пунктов Городского поселения Чишминский поссовет путем создания организованных ливнестоков вдоль дорог и строительства очистных сооружений ливневой канализации; - Повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на комплекс мероприятий по транспортному обеспечению территории Городского поселения Чишминский поссовет. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района и бюджета городского поселения составит 64862,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 7 099,8тыс. руб., в т.ч. бюджет ГП – 7 099,8 тыс. руб.; 2016 год – 18 145,6тыс. руб., в т.ч. бюджет ГП – 18 145,6тыс. руб.; 2017 год – 9 424,9 тыс. в т.ч. бюджет ГП – 9 424,9 тыс. руб.; 2018 год – 12966,2 тыс. в т.ч. бюджет ГП – 14 092,6 тыс. руб.; бюджет МР – 5429,6 тыс. руб.; 2019 год – 8 613,0тыс. в т.ч. бюджет ГП – 8 613,0 тыс. руб.; 2020 год – 8 613,0тыс. в т.ч. бюджет ГП – 8 613,0 тыс. руб. Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: - процент автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - 100 процентов; - количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований; - содержание существующих автомобильных дорог – протяженностью 90 км. |
| Целевые показатели подпрограммы | - Протяженность дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям; - протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования; - доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования; - доля площади механизированной летней и зимней уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей площади дорог; - доля площади летней ручной уборки от общей площади мест общего пользования. |

ПОДПРОГРАММА 3.

«Жилищно - коммунальное хозяйство Городского поселения Чишминский поссовет»

на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

| Разработчик программы | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет |
| --- | --- |
| Основные исполнители программы | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет; жилищно-коммунальные предприятия и организации; иные предприятия и организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией Подпрограммы |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского поселения Чишминский поссовет: обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда их финансирование, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи подпрограммы | Для достижения целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач: - организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда; - улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; - рациональное и эффективное использование средств; - разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом; - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан; - прочие мероприятия. |
| Сроки реализации | 2015-2020 годы |
| Источники и объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, бюджета муниципального района и бюджета городского поселения составит 80 662,4тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. – 20 512,8 тыс. руб., в т.ч. бюджет ГП – 8 404,5 тыс. руб., бюджет РБ – 12 108,3 тыс. руб.; 2016 г. – 22 873,4тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП– 9 496,4тыс.руб. бюджет РБ – 13 377,0 тыс. руб.; 2017 г. –23 279,5 тыс. руб., в т.ч. бюджет ГП –6 953,1тыс. руб. бюджет РБ – 16 326,4тыс. руб.; 2018 г. – 8482,2 тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП – 7975,3 тыс. руб.; бюджет МР – 506,9 тыс. руб.; 2019 г. – 3 951,0 тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП – 3 951,0 тыс. руб.; 2020 г. – 3 400,0 тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП – 3 400,0 тыс. руб. Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня благоустроенности территории Городского поселения Чишминский поссовет; - повышение качества условий проживания населения; - повышение уровня культуры жителей; - улучшение внешнего облика поселения; - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; - снижение уровня износа многоквартирных домов. |
| Целевые показатели подпрограммы | - Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры, %; - Доля сетей водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене, %; - Ремонт систем водоснабжения и водоотведения; - Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения; - Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений. |

ПОДПРОГРАММА 4.

«Благоустройство территории Городского поселения Чишминский поссовет» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

| Основные исполнители подпрограммы | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет; предприятия и организации; иные предприятия и организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией Программы |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского поселения Чишминский поссовет: обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту, объектов уличного освещения, внешнего благоустройства, их финансирование с целью обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории, обеспечение чистоты и порядка, повышение эстетической выразительности и безопасности объектов благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | Для достижения целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач: - организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов уличного освещения и внешнего благоустройства; - повышение качества услуг по содержанию мест захоронения и обеспечение соблюдения санитарных норм на территории кладбищ; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Городского поселения Чишминский поссовет; - улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; - рациональное и эффективное использование средств; - реконструкция существующих объектов благоустройства, размещение и строительство новых объектов благоустройства; - приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов благоустройства и дальнейшее их содержание; - проведение месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории Городского поселения Чишминский поссовет; - систематичное привлечение организаций и предприятий к благоустройству, путем проведения конкурсов по благоустройству предприятий и организаций различных форм собственности; - прочие мероприятия. |
| Сроки реализации | 2015-2020 годы |
| Источники и объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета и бюджета городского поселения составит 166472,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. –27 082,9тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП –25 874,8тыс.руб.; бюджет РБ – 1 208,1 тыс. руб.; 2016 г. –28 121,6тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП –25 307,2тыс.руб. бюджет РБ – 2 814,4 тыс. руб.; 2017 г. –26 042,1тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП –24 431,6тыс.руб., бюджет РБ- 1 610,5 тыс.руб.; 2018 г. – 30348,7 тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП – 31038,4 тыс.руб., бюджет РБ – 2413,8 тыс.руб.; 2019 г. – 27438,7 тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП – 27438,7 тыс. руб.; 2020 г. – 27438,7 тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП – 27438,7 тыс. руб. Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня благоустроенности территории Городского поселения Чишминский поссовет; - повышение качества условий проживания населения; - улучшение внешнего облика поселения. |
| Целевые показатели подпрограммы | - доля расходов на благоустройство в общем объеме расходов бюджета городского поселения; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов; - повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов; - озеленение, содержание зеленных насаждений общего пользования; - организация и содержание мест захоронения; - количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных сетей наружного освещения; - количество замененных светильников и других элементов системы освещения. |

ПОДПРОГРАММА 5.

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии

на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | - создание благоприятной культурной среды для воспитания будущего поколения; - обеспечение культурного обслуживания населения Чишминского района; - с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; - обеспечение эффективной работы муниципального учреждения культуры. |
| Задачи подпрограммы | - Организация кинопоказа современных фильмов идти в ногу со временем, то есть на уровне городских кинотеатров. - Организация досуга населения Чишминского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - расширение доступности услуг по кинопоказу и кинообслуживанию населения; - количественный и качественный охват населения продукцией кинематографа; - повышение доступности, популярности кинематографии, усиление социальной направленности мероприятий, повышение роли кино в организации досуга населения, в воспитательной работе с детьми и молодежью, улучшение качества кинообслуживания населения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета городского поселения составит 838,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 838,8 тыс. руб., из них Бюджет ГП – 838,8тыс. руб.; Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Развитие у молодежи чувств патриотизма, любви к истории и культуре Отечества, родного края. - Формирование стойкого противодействия наркотикам в среде молодежи и несовершеннолетних путем создания эффективной системы профилактики. - Сокращение уровня правонарушений среди подростков и молодежи. |

ПОДПРОГРАММА 6.

«Проведение землеустроительных мероприятий на территории Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в Городском поселении Чишминский поссовет. |
| Задачи подпрограммы | 1. Приведение в соответствие с требованиями земельного законодательства земельных отношений. 2. Упорядочение земельных отношений в границах Городского поселения Чишминский поссовет. 3. Создание условий для увеличения социального, инвестиционного, производственного потенциала земли в целях экономического роста городского поселения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Наличие обновленного топографического материала к 2015 году. - Общее количество земельных участков, зарегистрированных в собственность городского поселения. 3. Количество сформированных земельных участков с целью выставления на аукционы для индивидуального жилищного строительства. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы без деления на этапы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета городского поселения и бюджета муниципального района составит 3211,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 400,5 тыс. руб., из них бюджет ГП – 400,5 тыс. руб.; 2016 год – 881,4 тыс. руб., из них бюджет ГП – 881,4 тыс. руб.; 2017 год – 1084,0 тыс. руб. из них бюджет ГП – 1084,0тыс. руб.; 2018 год – 845,5 тыс. руб. из них бюджет ГП – 725,0 тыс. руб., бюджет МР – 120,5 тыс. руб. Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Упорядочение земельных отношений в границах городского поселения Чишминский поссовет и приведение их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 2. Реализация прав жителей городского поселения на землю. 3. Стимулирование инвестиционной деятельности в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан. |